|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 今天安排2019.10.17-10.18  10.19早上上传完成部分的git  (1)My.vue  徐①登录   |  | | --- | | 根据图登录注册图解安排.png  完成页面设置以及跳转 |   郝②注册   |  | | --- | | （1）根据图登录注册图解安排.png  （2）要求：UserReg.vue 完成正则验证----参考之间的例子！  页面正则验证包括  用户名 （6-8位数字字母，不区分大小写）  密码6-8位数字字母，不区分大小写）  密码确认：与上面密码一致  页面完成后  徐 郝 汇总给->郝->郝汇总给瞿 |   葛③  购物车  ?细商量--集思广益  模拟数据 |
| 王 ④  首页完成后与瞿合 |
| 瞿⑤  和王合并首页  继续完成自己的部分 |
| 杨 刘⑥  接口   |  | | --- | | 已完成 接口及简单页面功能验证  /login登录  /register 注册  /product 首页商品分页查询 |   今天任务   |  | | --- | | 首页向详情传参  详情页面组件Detail.vue 样式 | |

# 明天中午提交的任务（2019.10.19）

(1)王哥-首页UI完成 和尚泽汇合

(2)徐 郝 登录注册完成 郝和尚泽汇合（汇合可以晚一些）

(3)葛 日历部分 和Order 暂不汇合，还需添加

(4)尚泽（**辛苦**）：编写自己部分 与 王、 郝汇合-周六下午之前汇合完

(5) 杨 刘 在尚泽和他们页面汇合后 可以把已经写好的接口和数据库 给大家，到时候可以告诉你们具体怎么动态传值

(6) 杨 刘 后续安排 购物车接口 token替换session

2019.10.19

|  |  |
| --- | --- |
| (1)已经完成的任务  服务器：  接口已经完成   |  | | --- | | /login登录  /register注册 以及判断用户是否已经注册  /product 首页商品 图片 标题  /detail 详情页 图片 标题文字  /addcart 添加购物车  /findcart 查询指定用户的购物车 缺vuex状态管理 | |

需要的亮点

|  |
| --- |
| 人工客服  地理定位 |