项目选题：16号命题 --组团游

移动端（mint-ui组件）具体功能查看mintui 组件库

参考 **稀饭旅行**

|  |
| --- |
| 项目工具 webpack 脚手架 或（vue脚手架）  SPA单页面应用 编写组件 模块化开发 |

# 服务器端：

刘晓荣 杨文飞

|  |
| --- |
| mysql数据库  app.js |
| 接口 |
| 图片放到服务器端public文件夹下 |

# 脚手架 （参考稀饭旅行）页面结构和功能

\*\*\*\*\*总要求

|  |
| --- |
| **一、具体每个人一个组件合成给瞿尚泽--**  **页面组件小图标- 自己下载**  **大图片--王永英汇总！**  **写css样式类名见名知意！！！**  **二、写注释！不写必要注释的退回重写!!!**  **三、功能 下载稀饭旅行app**  **总结功能 ，发现问题及时联系 不要拖沓！**  **四、没有结构之前 需要的图片以及文字标题 写死**  **五、后期 数据动态获取** |

# \*\*\*\*每个人的职责！

|  |
| --- |
| 设计 页面 |
|  |
| 页面组件  1、Index.vue 首页 1路由配置 {path:'\',components；Index} 2包括页面样式 小图标  {path:'\index',components；Index} 王永英   |  | | --- | | 轮播图  广告  点进去可以看详情 |   2、Detail.vue商品详情 {path:'\details',components；Detail } 刘晓荣 杨文飞   |  | | --- | | 商品 |   3、Goal.vue 目的地 1{path:'\goal',components；Goal}----瞿尚泽 2包括页面样式 小图标 3汇总大家脚手架   |  | | --- | | 功能结构看页面 点进去 |   4、最右面区域 我的  最上面  Login.vue 登录 {path:'\login',components；Login} 徐翔 我的页面样式设计与图标   |  | | --- | | 验证码  qq 微信登录 |   Register.vue 注册 {path:'\register',components；Register } 郝晓昕 我的页面样式设计与图标  My.vue购物车 (全部订单) {path:'\cart',components；Cart} 葛笑赛   |  | | --- | | 基本功能 切换  计算 | |

**样式**

|  |
| --- |
| 全局样式  最大的容器 .container {margin 0 auto }  结构  <header><header>  <main>  <nav></nav>  <main>  <footer><footer> |

# 功能（具体页面）参考稀饭旅行

|  |
| --- |
| 登录 （我的） session 配置-token  验证码 qq 微信登录 |
| 首页（） 图片 描述  查看详情 |
| 加入购物车 vuex 状态管理 一处修改 相关部分一起修改 |

DAY01

每日安排

今天安排2019.10.15

脚手架 （瞿哥 王哥 徐哥 葛哥 郝哥）

|  |
| --- |
| （1）每人务必安装好脚手架，引入mintui组件使用 组件库开发  （2）分给每人的任务 ，完成各个组件图标 完成大概界面  （3）上传git地址  https://github.com/LXR-LXR/ZTY.git  **‘备注写上名字首字+day01’**  **--比如 ‘刘day01-修改的部分是什么’**  每天的早上提交自己的git部分 可以提前交，作为每日记录！！ |

服务器端 （刘 杨）

|  |
| --- |
| 1. 完成描述数据库设计、 2. 后台API列表、前端功能描述及职责划分等项目细节   （3）数据库表 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DAY02 2019.10.16  脚手架  昨天完成情况2019.10.15   |  | | --- | | (1)王Index.vue大概页面  (2)郝 徐 葛  My.vue login register cart 页面及图片 引用合并----》**待检查**  (3)瞿 tabbar 页面组件切换完成（4个） |   服务器端：   |  | | --- | | 杨 刘  （1）数据表创建完成xf.sql  (2)接口 登录 /login | | 昨天完成的任务2019.10.16  脚手架：  (1)昨天的My.vue总--》汇总给瞿  替换空缺内容 完成（My.vue合并）  (2)上传git 完成  (3)服务端 完成  /login登录  /register 注册  /product 首页商品分页查询 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 今天安排2019.10.17-10.18  10.19早上上传完成部分的git  (1)My.vue  徐①登录   |  | | --- | | 根据图登录注册图解安排.png  完成页面设置以及跳转 |   郝②注册   |  | | --- | | （1）根据图登录注册图解安排.png  （2）要求：UserReg.vue 完成正则验证----参考之间的例子！  页面正则验证包括  用户名 （6-8位数字字母，不区分大小写）  密码6-8位数字字母，不区分大小写）  密码确认：与上面密码一致  页面完成后  徐 郝 汇总给->郝->郝汇总给瞿 |   葛③  购物车  ?细商量 |
| 王 ④  首页完成后与瞿和 |
| 瞿⑤  和王合并首页  继续完成自己的部分 |
| 杨 刘⑥  接口   |  | | --- | | 已完成 接口及简单页面功能验证  /login登录  /register 注册  /product 首页商品分页查询 |   今天任务   |  | | --- | | 首页向详情传参  详情页面组件Detail.vue 样式完成 | |

# 接口；

|  |
| --- |
| （1）/login登录 |

|  |
| --- |
|  |

服务器端

|  |
| --- |
| app.js  跨域修改  端口号8080！！ |

（2）/reg{ister注册 杨

|  |
| --- |
| **用户注册**  暂定  用户名  密码  确认密码  手机号  验证码 |

（3）/product 刘 ok

|  |
| --- |
| 分页显示商品 表zty\_laptop  zty\_laptop |

首页商品跳详情

2019 10.21

基本页面汇合完成

任务分配

|  |
| --- |
|  |

# 脚手架中ajax请求统一

一、脚手架中main.js

|  |
| --- |
| (1)先全局安装axios  npm install --save axios  (2)复制下面的  import axios from 'axios'  // 6 配置服务器基础路径  axios.defaults.baseURL='http://127.0.0.1:4000/';  // 7配置保存session信息 为true 保存seesion  axios.defaults.withCredentials=true  // 8；axios 注册vue  Vue.prototype.axios=axios;  // 3.将mint-ui注册vue实例 |

|  |
| --- |
| 具体axios 写到页面组件中  （1）template 标签  （2）**expoet default** {  data(){  return{  服务端返回的数据  list:[]  }  }  (3)aja请求 axios  放到created() 与methods()同级  created(){  this.axios.get(  url,//路由url接口  {params:}// 需要的参数  )  .then(res=>{//接收成功的操作  })  } |
| 举例：  Product.vue |